Tuần 2: (14/11 -21/11)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Thời gian | Phụ trách |
| 1 | Thiết kế logo | 14/11 – 19/11 | Trâm |
| 2 | Tạo website, thiết kế giao diện, tìm kiếm sản phẩm, up sản phẩm | 14/11 – 19/11 | Nhật Minh, Anh Minh, Kha |
| 3 | Làm biên bản họp nhóm | 14/11 -15/11 | Quang |

Tuần 3: (21/11 – 26/11)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Thời gian | Phụ trách |
| 1 | Tạo cổng thanh toán | 21/11 – 24/11 | Anh Minh, Nhật Minh |
| 3 | Quay video demo sản phẩm | 25/11 – 26/11 | Kha |
| 4 | Báo cáo tìm hiểu | 25/11 | Quang |
| 5 | Làm slide trình bày | 25/11 | Trâm |